**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с.Балтай

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Балтайского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом Балтайского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балтайского муниципального района

И.о. главы администрации

Балтайского муниципального района В.А. Коробочкин

Приложение

к постановлению

администрации Балтайского муниципального района

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ №\_\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы»**

**Балтай**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**программы «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Программа «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее -Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | администрация Балтайского муниципального района, финансовое управление администрации Балтайского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований муниципального района; |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт к общей площади дворовых проездов;  доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек;  - доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения;  - доля жителей сельского поселения, принимающих участие в выполнении минимального и дополнительного перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | с 2018 года по 2022год |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 14618,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год –0 тыс. рублей;  2019 год – 2964,7 тыс. рублей;  2020 год– 6506,2, тыс. рублей;  2021 год – 2736,4 тыс. рублей;  2022 год – 2410,8 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1607,991 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 326,117 тыс. рублей;  2020 год– 715,682 тыс. рублей;  2021 год – 301,004 тыс. рублей;  2022 год – 265,188 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 11548,299 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 2342,113 тыс. рублей;  2020 год– 5139,898 тыс. рублей;  2021 год – 2161,756 тыс. рублей;  2022 год – 1904,532 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 1461,810 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 296,470 тыс. рублей;  2020 год– 650,620 тыс. рублей;  2021 год – 273,640 тыс. рублей;  2022 год – 241,080 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Балтайского муниципального образования. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Балтайского муниципального образования |

1. **Характеристика сферы реализации Программы**

*1.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.*

В состав Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района входит 6 населённых пунктов. Численность жителей Балтайского муниципального образования составляет 5483 человек (данные статистики на 01.01.2017) на территории муниципального образования имеются многоквартирные дома, являющиеся объектами настоящей программы.

Жилищный фонд Балтайского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 составляет 2014 домов общей площадью 104,728 тыс.кв.м., из них:

- многоквартирных домов всего 14 ед. общей площадью 13,3 тыс.кв.м.

Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад.

Способ управления в многоквартирных домах - непосредственный способ управления.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зелёных зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В 2012 году администрация Балтайского муниципального образования произвела работы по асфальтированию 13 (всего 14) дворов и подъездных проездов к ним.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дренажной системы на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнение других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя, совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетической организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

Минимальный перечень включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек, урн;

Дополнительный перечень включает в себя:

а) оборудование детских и спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий;

г) оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

д) устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

е) устройство и ремонт дворовых тротуаров.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

*1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.*

Внешний облик муниципального образования, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории и площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ муниципального образования, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства муниципального образования и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Балтайского муниципального образования имеется 4 детские площадки, парк, центральная площадь, архитектурно-скульптурный мемориал «Родина-Мать», где ежегодно проходит торжественный митинг посвященный Дню Победы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- ремонт и замена ограждений;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения и общественных территорий Балтайского муниципального образования.

2. **Цели и задачи программы**

2.1. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий Балтайского муниципального образования.

2.2. Основные задачи программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

-обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрена подпрограмма, сформированная с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности сельчан и повысить привлекательность поселения.

**3.Целевые показатели программы**

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**4.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 13 , в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселению составит 100%.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования -3.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 2**

**6. Финансовое обеспечение реализации государственной программы**

Финансирование муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 14618,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –0 тыс. рублей;

2019 год – 2964,7 тыс. рублей;

2020 год– 6506,2, тыс. рублей;

2021 год – 2736,4 тыс. рублей;

2022 год – 2410,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 160799,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 326,117 тыс. рублей;

2020 год– 715,682 тыс. рублей;

2021 год – 301,004 тыс. рублей;

2022 год – 265,188 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 11548,299 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 2342,113 тыс. рублей;

2020 год– 5139,898 тыс. рублей;

2021 год – 2161,756 тыс. рублей;

2022 год – 1904,532 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1461,810 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 296,470 тыс. рублей;

2020 год– 650,620 тыс. рублей;

2021 год – 273,640 тыс. рублей;

2022 год – 241,080 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № \_\_ к программе.

**7. Анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками**

7.1.. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7.2. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета района, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное софинансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

7.3. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную программу.

**ПОДПРОГРАММА № 1**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования»**

**Паспорт подпрограммы**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования» (далее – Подпрограмма) |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района |
| **Участники реализации подпрограммы** | Администрация Балтайского муниципального района |
| **Цель подпрограммы** | создание системы комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования направленной на улучшение качества жизни жителей Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района |
| **Задачи подпрограммы** | обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства;  создание комфортных условий проживания;  воспитание у жителей Балтайского муниципального образования бережного отношения к среде обитания; |
| **Целевые индикаторы подпрограммы** | Доля дворовых проездов в отношении которых проведён ремонт, к общей площади дворовых проездов;  доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек;  доля освещенных дворовых территорий МКД в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения;  доля жителей поселения, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории поселения, к общей численности жителей поселения; |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | Подпрограмма реализуется в один этап в период 2018- 2022 годы. |
| **Объем и источники финансирования** | Объем ассигнований бюджета муниципального района с учетом доли трудового участия собственников помещений составляет(10%)- 1461810 руб.  Привлечение средств из вышестоящих бюджетов составляет:  -федеральный бюджет (79%) – 11548299 руб.  -областной бюджет (11%) - 1607991 руб.  - местный бюджет – (10%) – 1461810 руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Доля дворовых проездов в отношении которых проведен ремонт к общей площади дворовых проездов – 46%  доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек составит 70 %;  доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения -100%;  доля жителей сельского поселения принимающих участие в выполнении , минимального перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения достигнет 15% |

**Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ) И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды обитания жителей поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и территорий общего пользования.

Одним из главных критериев качества среды проживания в поселении является степень благоустроенности его территории. Уровень благоустроенности и комфортности проживания на территории поселения невысок.

Это обусловлено рядом причин.

Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия поселения, нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ.

Остается на низком уровне благоустроенность придомовых территорий, мест отдыха и досуга жителей поселения.

Имеют место нарушения элементов благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Но в современных условиях, при возрастании автотранспортного потока, совместное движение транспорта и пешеходов не только приносит неудобства участникам дорожного движения, но и приводит к созданию аварийной ситуации, поэтому существует необходимость приведения существующих в должное эксплуатационное состояние путем проведения ремонта и капитального ремонта.

Наблюдается низкий уровень сознания жителей поселения, что проявляется по ряду направлений.

Привлечение жителей поселения к благоустройству придомовых территорий возможно в рамках проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер.

Применение программно-целевого метода позволит:

- оптимизировать расходование бюджетных средств;

- сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству поселения;

- реализовать комплекс конкретных мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания жителей поселения.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:

изменения в законодательстве;

изменение объемов финансирования мероприятий Подпрограммы.

Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям.

В данной Подпрограмме макроэкономические показатели для планирования и оценки результатов реализации мероприятий не используются.

Координация усилий всех заинтересованных сторон позволит обеспечить целенаправленную реализацию единой политики в сфере благоустройства, а также повысить результативность расходования бюджетных средств.

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Одна из целей - сохранение и развитие сообщества поселения через создание комфортной поселенческой среды. Одним из главных критериев комфортности поселенческой среды является степень благоустроенности его территории.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды обитания жителей поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и территорий общего пользования.

Цель настоящей Подпрограммы - создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей Балтайского муниципального образования.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства;

- создание комфортных условий проживания;

- воспитание у жителей муниципального образования бережного отношения к среде обитания.

**Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

Доля оценки конечных результатов Подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

- доля дворовых проездов в отношении которых проведен ремонт, к общему количеству дворовых проездов в многоквартирных домах;

- доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек поселения;

- доля освещенных дворовых территорий МКД в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения;

- доля жителей поселения, участвующих в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории поселения, к общей численности жителей поселения;

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Программе.

Расчет целевых показателей выполняется на основании собственных данных администрации поселения.

.

**Раздел IV. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий в приложении № 2 к Программе.

Мероприятия Программы направлены на создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей Балтайского сельского поселения, и предусматривают следующие основные мероприятия, сформированные в рамках решения соответствующих задач:

**Задача 1.** Обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- содержание объектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

- содержание земель общего пользования;

- содержание объектов озеленения.

Реализация данных мероприятий позволит осуществить надлежащее техническое состояние объектов благоустройства, в том числе 5550 кв. м покрытия пешеходных дорожек, 1195 кв. м асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

**Задача 2.** Создание комфортных условий проживания.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

-благоустройство дворовых территорий МКД №49,№53,№60,№76,№80,№82,№38,№1Б,

№2Б, №2А, №22, №10, №11, №1Б с учетом обеспечения требований доступности для маломобильных групп населения.

-проведение ремонта пешеходных дорожек общей площадью 5550 кв.м;

-проведение ремонта освещения дворовых территорий общей протяженностью 1,4 км.

**Задача 3**. Воспитание у жителей Балтайского сельского поселения бережного отношения к среде обитания.

В рамках данной задачи предусмотрено проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

При реализации данных мероприятий планируется привлечь не менее  400 жителей поселения к проведению работ по благоустройству территории поселения, что должно способствовать их бережному отношению к созданной собственными усилиями среде обитания.

**Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Механизм реализации Подпрограммы регулируется правовыми актами администрации Балтайского муниципального района в сфере разработки, реализации, оценки эффективности и контроля за реализацией муниципальных программ и направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения планируемых мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по их выполнению.

Реализация мероприятий осуществляется посредством:

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном законодательством;

постоянным мониторингом исполнения плана реализации мероприятий Подпрограммы;

анализа показателей (индикаторов) характеризующих, как промежуточные, так и конечные результаты реализации Подпрограммы;

внесение своевременных корректировок в Подпрограмму.

**Раздел VI. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования не предусмотрены.

В целях достижения показателей, установленных Подпрограммой, предусматривается разработка и принятие следующих правовых актов:

Постановление администрации муниципального района «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Балтайского муниципального района».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Программе.

**Раздел VII. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

В рамках Подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств совокупных бюджетов: Федерального бюджета -79% , Областного бюджета 11% и местного бюджета -10%

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы из средств бюджета 14618,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год- 2964,7 тыс. руб.

2020 год – 6506,2 тыс.руб.

2021 год - 2736,4 тыс.руб.

2022 год - 2410,8 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет совокупных средств бюджетов представлено в приложении № 5 к Программе.

**Раздел IX. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2018- 2022 годы, что обеспечит непрерывность выполнения мероприятий Подпрограммы по достижению цели и решению задач.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы**

**Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) | | |
| согласно минимальному перечню  (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню  (указать виды работ) | **всего** | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 38 | кирпич | 52 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование контейнерной площадки, места для отдыха, ограждение территории МКД, озеленение территории | **673,0** | 90,8 | 582,2 |
| 2 | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 49 | кирпич | 24 | Ремонт проездов придомовой территории МКД, освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование контейнерной площадки, ограждение территории МКД | **506,0** | 391,0 | 115,0 |
| 3 | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 53 | кирпич | 22 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | ограждение территории МКД | **56,0** | 21,0 | 35,0 |
| 4 | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 60 | кирпич | 36 | Ремонт проездов придомовой территории МКД, освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование контейнерной площадки, места для отдыха, ограждение территории МКД | **256,8** | 102,0 | 154,8 |
| 5. | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 76 | кирпич | 63 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | ограждение территории МКД | **187,6** | 42,0 | 145,6 |
| 6. | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 80 | кирпич | 66 | Ремонт проездов придомовой территории МКД, освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | устройство тротуара, ограждение территории МКД | **1329,0** | 1047,0 | 282,0 |
| 7. | с. Балтай, ул. Ленина ,  № 82 | кирпич | 54 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | устройство тротуара, ограждение территории МКД, озеленение территории МКД | **364,0** | 42,0 | 322,0 |
| 8. | с. Балтай, ул. Колхозная,  № 1Б | кирпич | 55 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | устройство детской площадки | **252,5** | 30,0 | 222,5 |
| 9. | с Балтай, ул. Колхозная,  № 2Б | ж/б панели | 61 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование автомобильной стоянки, замена лестниц | **1083,0** | 750,0 | 333,0 |
| 10. | с. Балтай, ул. Рабочая, № 22 | кирпич | 19 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование контейнерной площадки, ограждение территории МКД | **114,0** | 21,0 | 93,0 |
| 11. | с. Балтай, ул. 50 лет Октября, № 1 Б | кирпич | 82 | Освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | отсыпка щебнем территории МКД, озеленение территории МКД | **334,0** | 39,0 | 295,0 |
| 12. | с. Балтай, ул. 50 лет Октября, № 2 А | кирпич | 53 | Ремонт проездов придомовой территории МКД, освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | устройство детской площадки, оборудование автомобильной стоянки, | **545,0** | 105,0 | 440,0 |
| 13. | с. Балтай, пос. Строителей, № 10,11 | кирпич | 114 | Ремонт проездов придомовой территории МКД, освещение дворовых территорий МКД, установка скамеек и урн | Оборудование контейнерной площадки | **439,2** | 376,2 | 63,0 |
|  | **ИТОГО** | х | 701 | х | х | **6140,1** | 3057,0 | 3083,1 |

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании 13 ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 13 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий)* 13 ед.

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы**

**Балтайского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сквер, с. Балтай, ул. Ленина | Устройство пешеходных дорожек, устройство ограждения, установка скамеек и урн, замена светильников | 585,0 |
| 2. | Парк, с. Садовка, ул. Центральная | Устройство пешеходных дорожек, устройство ограждения, установка скамеек и урн, устройство освещения, установка детской площадки | 1386,8 |
| 3. | Тротуар с. Балтай | ремонт асфальтового покрытия, замена светильников | 6506,2 |
|  | **ИТОГО** | х | 8478,0 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании 3 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 3 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)* 3 ед.

Приложение №1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов и общественных территорий Балтайского муниципального образования» на 2018 -2022 годы

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.«Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт к общей площади дворовых проездов | % | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 |
| 2. | доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек | % | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 3. | доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | доля жителей сельского поселения, принимающих участие в выполнении минимального и дополнительного перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения | % | 0 | 11 | 13 | 14 | 15 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Программе |

**ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

**реализуемых в составе муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на 2018 -2022 годы» отдельных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные  направления  реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реали-зации | окончания реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | Администрация Балтайского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования  на 2018 -2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный  перечень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное **мероприятие 1.** Подпрограммы 1.  Ремонт дворовых проездов МКД № 49,60,80, по ул. Ленина с установкой скамеек и урн, устройство освещения | Администрация Балтайского муниципального района | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  Мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству:  Устройство ограждения территории МКД,  Устройство контейнерной площадки у МКД №№ 38,49,60,82 по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Мероприятие 2**.  Подпрограммы 1.  ремонт пешеходных дорожек с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 202 | 2020 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек |
| 3 | Основное  **Мероприятие 3**.  Подпрограммы 1.  Ремонт проездов придомовой территории МКД № 2Б ул. Колхозная, № 2А ул. 50 лет Октября, №№10,11 пос. Строителей и устройство двух автостоянок | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству:  замена лестниц |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное  **Мероприятие 4**.  Подпрограммы 1  Обеспечение освещения дворовых территорий МКД №№ 38,53,76,82ул. Ленина, №№ 1Б, 2Б ул. Колхозная, №№ 1Б, 2А ул. 50 лет Октября, №№ 10,11 пос. Строителей, № 22 ул. Рабочая | Администрация Балтайского муниципального района | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
| 5 | Основное  **Мероприятие 5**.  Подпрограммы 1.  Установка скамеек и урн МКД №№ 38,53,76,82 ул. Ленина, №№ 1Б, 2Б ул. Колхозная, №№ 1Б, 2А ул. 50 лет Октября, №№ 10,11 пос. Строителей, № 22 ул. Рабочая | Администрация Балтайского муниципального района | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  Мероприятия |
|  | Дополнительный перечень благоустройства:  устройство ограждения МКД №№ 38,53,76,82 ул. Ленина, № 22 ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие 6.**  Подпрограммы 1.  Благоустройство общественной территории Сквер с. Балтай, ул. Ленина | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 |  | Повышение уровня сознательности  Молодого поколения сельского поселения | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 7 | Основное  **Мероприятие 7.**  Подпрограммы 1.  Устройство детских площадок у дома № 1Б по ул. Колхозная, и дома № 2А по ул. 50 лет Октября | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля освещенности придомовых территорий к общей площади территорий МКД |
| 8 | Основное  **Мероприятие 8.**  Подпрограммы 1.  Устройство тротуара по ул. Ленина около домов №№ 80,82 | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Совершенствование эстетического состояния  территории поселения; | Положительное влияние на внешний вид поселения | Доля освещенности придомовых территорий к общей площади территорий МКД |
|  | Дополнительный перечень благоустройства:  Озеленение и устройство цветочниц у МКД №№ 38,82 по ул. Ленина, № 1Б по ул. Колхозная, № 1Б по ул. 50 лет Октября |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное:  **Мероприятие 9**.  Подпрограммы 1.  Благоустройство парка в с. Садовка, ул. Центральная | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Совершенствование эстетического состояния  территории поселения; | Положительное влияние на внешний вид поселения | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 10 | Основное:  **Мероприятие 10**.  Подпрограммы 1. Устройство контейнерных площадок у МКД № 22 по ул. Рабочая, №№ 10,11 по с. Строителей, устройство мест для отдыха у МКД №№ 38, 60 по ул. Ленина, отсыпка площадки МКД № 1Б по ул. 50 лет Октября щебнем | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  Мероприятия |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к Программе |

**ОЦЕНКА**

**применения мер регулирования[[1]](#footnote-1) в сфере реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018- 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры[[2]](#footnote-2) | Показатель применения  меры[[3]](#footnote-3) | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| очередной  год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  | Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | |

1Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов бюджета поселения, тыс. рублей

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к Программе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**  **муниципальной программы**  **«Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018-2022 годы»** | | | | |
| № п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнитель | Ожидаемые сроки  принятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Балтайского муниципального района «О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Балтайского муниципального района» | Правовая основа проведения месячника, утверждение ответственных исполнителей и  контроль за их действиями | Администрация Балтайского муниципального района | Ежегодно:  март текущего года |

Приложение №5

К Программе

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2018 -2022 годы»**

**за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования  на 2018-2022 годы» | Всего | 0 | 2964,7 | 6506,2 | 2736,4 | 2410,8 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 2342,113 | 5139,898 | 2161,756 | 1904,532 |
| областной бюджет | 0 | 326,117 | 715,682 | 301,004 | 265,188 |
| бюджет муниципального района | 0 | 296,470 | 650,620 | 273,640 | 241,080 |
| 2 | Подпрограмма 1.  «Благоустройство дворовых и общественных территорий Балтайского муниципального образования  на 2018 -2022 годы» | Всего | 0 | 2964,7 | 6506,2 | 2736,4 | 2410,8 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 2342,113 | 5139,898 | 2161,756 | 1904,532 |
| областной бюджет | 0 | 326,117 | 715,682 | 301,004 | 265,188 |
| бюджет муниципального района | 0 | 296,470 | 650,620 | 273,640 | 241,080 |
| 3 | Мероприятие 1  Подпрограммы 1.  Ремонт дворовых проездов МКД № 49,60,80, по ул. Ленина с установкой скамеек и урн, устройство освещения  Устройство ограждения территории МКД,  Устройство контейнерной площадки у МКД №№ 38,49,60,82 по ул. Ленина | Всего | - | 1939,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 1532,442 | - | - | - |
| областной бюджет | - | 213,378 | - | - | - |
| бюджет муниципального района | - | 193,98 |  | - | - |
| 5 | Мероприятие 2  Подпрограммы 1. Ремонт пешеходных дорожек с. Балтай | Всего | - | - | 6506,2 | - | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 5139,898 | - | - |
| областной бюджет | - | - | 715,682 | - | - |
| бюджет муниципального района | - | - | 650,62 | - | - |
| 6 | Мероприятие 3  Подпрограммы 1. Ремонт проездов придомовой территории МКД № 2Б ул. Колхозная, № 2А ул. 50 лет Октября, №№10,11 пос. Строителей и устройство двух автостоянок, замена лестниц  . | Всего | - | - | - | 1461,0 | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | 1154,19 | - |
| областной бюджет | - | - | - | 160,71 | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | 146,1 | - |
| 7 | Мероприятие 4  Подпрограммы 1.  Обеспечение освещения дворовых территорий МКД №№ 38,53,76,82ул. Ленина, №№ 1Б, 2Б ул. Колхозная, №№ 1Б, 2А ул. 50 лет Октября, №№ 10,11 пос. Строителей, № 22 ул. Рабочая | Всего | - | 335,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 264,65 | - | - | - |
| областной бюджет | - | 36,85 | - | - | - |
| бюджет муниципального района | - | 33,5 | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 5  Подпрограммы 1.  Установка скамеек и урн МКД №№ 38,53,76,82 ул. Ленина, №№ 1Б, 2Б ул. Колхозная, №№ 1Б, 2А ул. 50 лет Октября, №№ 10,11 пос. Строителей, № 22 ул. Рабочая, устройство ограждения МКД №№ 38,53,76,82 ул. Ленина, № 22 ул. Рабочая | Всего | - | 689,9 |  | - | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 545,021 |  | - | - |
| областной бюджет | - | 75,889 |  | - | - |
| бюджет муниципального района | - | 68,99 |  | - | - |
| 9 | Мероприятие 6  Подпрограммы 1.  Благоустройство общественной территории Сквер с. Балтай, ул. Ленина | Всего | - | - |  | - | 585,0 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |  | - | 462,15 |
| областной бюджет | - | - |  | - | 64,35 |
| бюджет муниципального района | - | - |  | - | 58,5 |
| 10 | Мероприятие 7  Подпрограммы 1.  Устройство детских площадок у дома № 1Б по ул. Колхозная, и дома № 2А по ул. 50 лет Октября | Всего | - | - | - | 370,0 | - |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | 292,3 | - |
| областной бюджет | - | - | - | 40,7 | - |
| бюджет муниципального района | - | - | - | 37,0 | - |
| 11 | Мероприятие 8  Подпрограммы1.  Устройство тротуара по ул. Ленина около домов №№ 80,82, Озеленение и устройство цветочниц у МКД №№ 38,82 по ул. Ленина, № 1Б по ул. Колхозная, № 1Б по ул. 50 лет Октября | Всего | - | - | - | 905,4 |  |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | 715,266 |  |
| областной бюджет | - | - | - | 99,594 |  |
| бюджет муниципального района | - | - | - | 90,54 |  |
| 12 | Мероприятие 9  Подпрограммы 1.  Благоустройство парка в с. Садовка, ул. Центральная | Всего | - | - | - | - | 1386,8 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | 1095,572 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 152,548 |
| бюджет муниципального района | - | - | - | - | 138,680 |
| 13 | Мероприятие 10  Подпрограммы 1.  Устройство контейнерных площадок у МКД № 22 по ул. Рабочая, №№ 10,11 по с. Строителей, устройство мест для отдыха у МКД №№ 38, 60 по ул. Ленина, отсыпка площадки МКД № 1Б по ул. 50 лет Октября щебнем | Всего |  |  |  | - | 439,0 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  | - | 346,81 |
| областной бюджет |  |  |  | - | 48,29 |
| бюджет муниципального района |  |  |  | - | 43,9 |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)