Протокол № 4

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе Балтайского муниципального района

22 октября  2025 года

11.00                                                                                                                              малый зал заседаний

Председательствовал: первый заместитель главы администрации Балтайского муниципального района  Козурманов Д.В., зам. председателя Совета

Гущина Т.В.                                         начальник отдела экономики администрации

Балтайского МР, секретарь Совета

Присутствовали члены комиссии:

Исаков Ю.С.                                        и.о.помощника главы администрации Балтайского МР

Петров А.В.                                         глава Царевщинского муниципального образования

Балтайского МР

Чиркова Т.А.                                        начальник отдела по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации

Балтайского МР

Галкин А.Н.                                          директор МБУ«Муниципал»

Ванюшина Л.А.                                    директор ООО «Мостстрой»

Повестка дня:

1. Анализ реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Балтайского муниципального района.

1.	Анализ реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Балтайского муниципального района.

Информирует первый заместитель главы администрации Балтайского МР, инвестиционный уполномоченный Козурманов Д.В.

В настоящее время в районе  ведется реализация 17  инвестиционных проектов общей стоимостью 389,0 млн. руб., 1 проект ООО "Группа агропредприятий "Ресурс"«Реконструкция и расширение производственных мощностей» из-за выхода предприятия за пределы района ушло из базы инвестиционных проектов.

Общий объем вложенных инвестиций на 01 октября текущего года составил-170 млн. руб.

ООО «Агроплодородие» за счет собственных средств реализует инвестиционный проект по строительству линии по сортировке, сушке и очистке зерновых, зернобобовых и масличных культур. Объем инвестиций по проекту составляет  35 млн.руб.. На 1 октября 2025 года освоено – 7 млн.руб. Период реализации 2024-2026 гг.

Успешное завершение  проекта  позволит обеспечить  более лучшую сохранность урожая и сохранение качества продукции.

ООО «Горизонты» в 2025 году запустило реализацию нового инвестиционного проекта «Строительство цеха инкубации  икры  и малька  осетровых рыб», сумма по проекту – 150,0 млн.руб., новые рабочие места – 4. На 1 октября 2025 года освоено – 70 млн.руб. Период реализации 2025-2026 гг.

В сфере торговли, предоставления услуг населению, представлены 2 инвестиционных проекта (ИП Джлавян Э.А.- реконструкция нежилого здания для размещения кафе и гостиницы, рабочие места - 6 (5,0 млн.руб./ 4 млн.руб.), Шахян А.Г.- строительство автомойки-самообслуживания (6 млн.руб./3,3 млн.руб.), новые рабочие места – 3.

Завершены в полном объеме  инвестиционные проекты:

- ИП Глава КФХ Дагалаев И.М. – строительство кошары для овец, инвестиции – 10,0 млн.руб.

- Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Балтай -"Православный тур выходного дня" – 5,0 млн.руб.

- приобретение с/х техники по 7 проектам на общую сумму инвестиций – 68,5 млн. руб.

Проект ООО «Царь-птица» - строительство гаража для комбайнов. Объем инвестиций  по проекту составляет 6,5 млн.руб. / освоено 2,2 млн.руб. приостановлен в связи с тяжелым финансовым положением организации.

В 2025-2026 годах планируются к реализации 3 инвестиционных проекта. Объем планируемых вложений – 103 млн.рублей. Создание рабочих мест – 10.

Обсудив информацию первого заместителя главы администрации Балтайского МР,

Решили:

1.Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации Балтайского МР, Козурманова Д.В..

2.Рекомендовать инвестиционному уполномоченному сопровождать инвестиционные проекты.

Первый заместитель главы

администрации Балтайского

муниципального района,

председатель Совета                                                             Козурманов Д.В.