****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.01.2023 № 22

**с.Балтай**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Балтайского муниципального**

**района от 22.01.2020 № 12 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Формирование**

**комфортной городской среды Балтайского**

**муниципального образования на 2020-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Внести в постановление администрации Балтайского муниципального района от 22.01.2020 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» (с изменениями от 26.11.2020 № 406, от 02.02.2021 № 30, от 14.08.2020 № 280, от 23.08.2021 № 281, от 28.01.2022 № 27, от 27.04.2022 № 180) следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению:

1)Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит –60 480 013,69 рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 138 720,0 рублей;  2021 год – 20 741 293,69 рублей;  2022 год – 25 000 000,0 рублей;  2023 год – 10 000 000,0 рублей;  2024 год – 3 600 000,0 рублей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета – 24 985 239,29 рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2020 год – 1 115 945,60 рублей;  2021 год – 741 293,69 рублей;  2022 год – 9 800 000,0 рублей;  2023 год – 9 800 000,0рублей;  2024 год – 3 528 000,0 рублей.  Средства областного бюджета – 35 494 774,40 рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2020 год – 22 774,40 рублей;  2021 год – 20 000 000,0 рублей;  2022 год – 15 200 000,0 рублей;  2023 год – 200 000,0 рублей;  2024 год – 72 000,0 рублей.  Средства бюджета Балтайского муниципального образования – 0 рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей. |

2)Раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«**6.Финансовое обеспечение реализации Программы**

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 60 480 013,69 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 138 720,0 рублей;

2021 год – 20 741 293,69 рублей;

2022 год – 25 000 000,0 рублей;

2023 год – 10 000 000,0 рублей;

2024 год – 3 600 000,0 рублей.

Средства федерального бюджета – 24 985 239,29 рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2020 год – 1 115 945,60 рублей;

2021 год – 741 293,69 рублей;

2022 год – 9 800 000,0 рублей;

2023 год – 9 800 000,0рублей;

2024 год – 3 528 000,0 рублей.

Средства областного бюджета –35 494 774,40 рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2020 год – 22 774,40 рублей;

2021 год – 20 000 000,0 рублей;

2022 год – 15 200 000,0 рублей;

2023 год – 200 000,0 рублей;

2024 год – 72 000,0 рублей.

Средства бюджета Балтайского муниципального образования – 0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.»;

3)Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

4)Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района А.А.Грунов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 30.01.2023 № 22

**Перечень и краткое описание**

**реализуемых в составе муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на 2020 -2024 годы» отдельных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные**  **направления**  **реализации** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| **начала реали-зации** | **окончания реализа-ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» | Администрация Балтайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД №№ 49,60,80, по ул. Ленина с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 2 | Мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории:  Ремонт фонтана с. Балтай ул. Ленина д.61 стр.3А | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Мероприятие 3. Благоустройство общественной территории:  Озеленение площадки у фонтана с. Балтай ул. Ленина д. 61 стр. 3А | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 4 | Мероприятие 4.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение детского игрового комплекса | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 5 | Мероприятие 5.  Благоустройство общественной территории:  Доставка и монтаж игрового комплекса | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 6 | Мероприятие 6.  Благоустройство общественных территорий:  Устройство и ремонт тротуаров с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади пешеходных дорожек |
| 7 | Мероприятие 7.  Благоустройство дворовой территории:  Установка скамеек и урн у МКД № 2А, по ул. 50 лет Октября с.Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 8 | Мероприятие 8.  Благоустройство общественной территории:  Сквер за мемориалом «Родина-мать» по ул.Ленина с.Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 9 | Мероприятие 9.  Благоустройство общественной территории:  Территория у районной Доски почета с. Балтай по ул. В.И. Ленина от дома № 55А до дома № 63 | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 10 | Мероприятие 10.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение, доставка и установка игрового оборудования для детской площадки с. Балтай, ул. Лесная, д. 1Б на территории стадиона «Юность» с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 11 | Мероприятие 11.  Благоустройство общественной территории:  Подготовка территории под установку детского игрового оборудования на стадионе «Юность» с. Балтай и завоз грунта в сквер за мемориалом «Родина-мать» с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 12 | Мероприятие 12.  Благоустройство общественных территорий: Выполнение строительно-монтажных работ – строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров на территории Балтайского муниципального образования, в том числе строительный контроль | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 13 | Мероприятие 13.  Благоустройство общественной территории у школы с. Садовка, ул. Центральная с установкой спортивной площадки | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 14 | Мероприятие 14.  Благоустройство общественной территории у Дома культуры с.Садовка, ул. Центральная | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 15 | Мероприятие 15.  Благоустройство общественной территории центральная площадь с. Садовка | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 16 | Мероприятие 16.  Приобретение и монтаж сцены на площади Победа с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 17 | Мероприятие 17.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, №№ 10,11 пос. Строителей с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 18 | Мероприятие 18.  Благоустройство  общественной территории: Площадь Победы с.Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 19 | Мероприятие 19.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, № 1Б ул. 50 лет Октября с. Балтай, №№ 1Б,2Б ул. Колхозная с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района А.В.Паксютова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 30.01.2023 № 22

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов (руб.), годы** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» | Всего | 1 138 720,0 | 20 741 293,69 | 25 000 000,0 | 10 000 000,0 | 3 600 000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  (прогнозно) | 1 115 945,60 | 741 293,69 | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 | 3 528 000,0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 22 774,40 | 20 000 000,0 | 15 200 000,0 | 200 000,0 | 72 000,0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мероприятие 1.  Установка скамеек и урн у МКД №№ 49,60,80, по ул. Ленина с.Балтай | Всего | 97 853,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 94 917,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории:  Ремонт фонтана с.Балтай ул. Ленина д.61 стр.3А | Всего | 904,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 886,7726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 18,0974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие 3.  Благоустройство общественной территории:  Озеленение площадки у фонтана с.Балтай ул. Ленина д.61 стр. 3А | Всего | 135 997,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 133 277,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2 719,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие 4.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение детского игрового комплекса | Всего | 0 | 599 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 599 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 5.  Благоустройство общественной территории:  Доставка и монтаж детского игрового комплекса | Всего | 0 | 142 293,69 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 142 293,69 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 6.  Благоустройство общественных территорий:  Устройство и ремонт тротуаров с.Балтай | Всего | 0 | 20 000 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 20 000 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 7.  Благоустройство дворовой территории:  Установка скамеек и урн у МКД № 2А по ул. 50 лет Октября с.Балтай | Всего | 0 | 0 | 47 026,80 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 47 026,80 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 8.  Благоустройство общественной территории Сквер за мемориалом «Родина-мать» по ул.Ленина с.Балтай | Всего | 0 | 0 | 2 918 630,40 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 2 718 630,40 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 9.  Благоустройство общественной территории:  Территория у районной Доски почета с. Балтай по ул. В.И. Ленина от дома № 55А до дома № 63 | Всего | 0 | 0 | 5 155 474,80 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 5 155 474,80 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 10.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение, доставка и установка игрового оборудования для детской площадки с. Балтай, ул. Лесная, д. 1Б на территории стадиона «Юность» с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 1 512 488,74 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 1 512 488,74 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 11.  Благоустройство общественной территории:  Подготовка территории под установку детского игрового оборудования на стадионе «Юность» с. Балтай и завоз грунта в сквер за мемориалом «Родина-мать» с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 366 379,26 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 366 379,26 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 12.  Благоустройство общественных территорий:  Выполнение строительно-монтажных работ – строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров на территории Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района, в том числе строительный контроль | Всего | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 13.  Благоустройство общественной территории у школы с. Садовка, ул. Центральная с установкой спортивной площадки | Всего | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 2 940 000,0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 60 000,0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мероприятие 14.  Благоустройство общественной территории:  Парк у Дома культуры с.Садовка, ул. Центральная | Всего | 0 | 0 | 0 | 2 300 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 2 254 000,0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 46 000,0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 15.  Благоустройство общественной территории центральная площадь с. Садовка | Всего | 0 | 0 | 0 | 1 800 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 1 764 000,0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 36 000,0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 16 | Мероприятие 16.  Приобретение и монтаж сцены на площади Победа с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 1960 000,0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 17.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, №№ 10,11 пос. Строителей с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 900 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 882 000,0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 18 000,0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 | Мероприятие 18. Благоустройство  общественной территории: Площадь Победы с.Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 19.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, № 1Б ул. 50 лет Октября с. Балтай, №№ 1Б,2Б ул. Колхозная с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района А.В.Паксютова