АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2025 № 349

с.Балтай

О внесении изменений в постановление

администрации Балтайского муниципального

района от 14.06.2023 № 250 «Об утверждении

муниципальной программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

Балтайского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Балтайского муниципального района от 14.06.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» (с изменениями от 11.09.2023 № 366, от 16.11.2023 № 468, от 27.09.2024 № 370, от 24.01.2025 № 38) следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению:

1)Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» в паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» изложить в следующей редакции:

| Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | 4479,99993 | 1090,09495 | 3389,90498 | 1174,156 90 |
| Местный бюджет Балтайского муниципального района | 4479,99993 | 1090,09495 | 3389,90498 | 1174,156 90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2).Раздел 3 муниципальной программы «Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3).Раздел 4 муниципальной программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

4).Раздел 5 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

5).Раздел 6 муниципальной программы «Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Балтайского муниципального района.

Глава Балтайского

муниципального района						   Е.С.Бенькович

Приложение № 1

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 20.06.2025  №  349

3. Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | 2024г | 2025г | 2025г |
| Муниципальная программа: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Реконструкция систем отопления, реконструкция теплового узла погодозависимой автоматикой и регулировкой, оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами | шт. | 1 | 3 | 0 | 2025 г. |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт водопроводных сетей с. Балтай Балтайского муниципального района | км. | 0,345 | 0 | 0 | 2025 г. |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования | шт. | 8 | 8 | 0 | 2025 г. |
| 4 | Основное мероприятие 4 Поставка электрической энергии на объекты водоснабжения | кВ | 0 | 166,944 | 0 | 2025 г. |
| 5 | Основное мероприятие 5 Приобретение, поставка, установка, монтаж и иные расходы, связанные с водоотведением | шт. | 0 | 0 | 0 | 2025 г. |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района                                                                             А.В.Паксютова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 20.06.2025  №  349

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Балтайского муниципального района»

| Наименование мероприятий | Конечные результаты | Срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Реконструкция систем отопления, реконструкция теплового узла погодозависимой автоматикой и регулировкой, оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоснабжению | 2023 г. |  | 2025 г. |
| Основное мероприятие 2 Ремонт водопроводных сетей с. Балтай Балтайского муниципального района | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоснабжению | 2023 г. |  | 2025 г. |
| Основное мероприятие 3 Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоснабжению | 2023 г. |  | 2025 г. |
| Основное мероприятие 4 Поставка электрической энергии на объекты водоснабжения | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоснабжению | 2024 г. |  | 2025 г. |
| Основное мероприятие 5 Приобретение, поставка, установка, монтаж и иные расходы, связанные с водоотведением | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоснабжению |  | 2025 г. |  |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района                                                                             А.В.Паксютова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 20.06.2025  №  349

5. Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Реконструкция систем отопления, реконструкция теплового узла погодозависимой автоматикой и регулировкой, оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами | Администрация Балтайского муниципального района, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, ООО «Спектр» (по согласованию) | 2023 г. | 2025 г. |
| Основное мероприятие 2 Ремонт водопроводных сетей с. Балтай Балтайского муниципального района | Администрация Балтайского муниципального района, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, ООО «Спектр» (по согласованию) | 2023 г. | 2025 г. |
| Основное мероприятие 3 Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования | Администрация Балтайского муниципального района, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, глава Балтайского муниципального образования (по согласованию) | 2023 г. | 2025 г. |
| Основное мероприятие 4 Поставка электрической энергии на объекты водоснабжения | Администрация Балтайского муниципального района, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, глава Балтайского муниципального образования (по согласованию), ПАО «Саратовэнерго» (группа по работе с потребителями Балтайского района Центрального межрегионального отделения) | 2024 г. | 2025 г. |
| Основное мероприятие 5 Приобретение, поставка, установка, монтаж и иные расходы, связанные с водоотведением | Администрация Балтайского муниципального района, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, глава Балтайского муниципального образования (по согласованию), ПАО «Саратовэнерго» (группа по работе с потребителями Балтайского района Центрального межрегионального отделения) |  | 2025 г. |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района                                                                             А.В.Паксютова

Приложение № 4

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 20.06.2025  №  349

6. Сведения

об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объёмы финансового обеспечения (всего) тыс. руб. | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района» | Администрация Балтайского муниципального района; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района; главы муниципальных образований (по согласованию); ООО «Спектр» (по согласованию) | Всего | 5150,94352 | 1090,09495 | 3860,84857 | 1174,15690 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 5150,94352 | 1090,09495 | 3860,84857 | 1174,15690 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 Реконструкция систем отопления, реконструкция теплового узла погодозависимой автоматикой и регулировкой, оснащение отопительных приборов автоматическими терморегуляторами | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района; ООО «Спектр» (по согласованию) | Всего | 1586,4119 | 679,2 | 707,21190 | 599,37190 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 1586,4119 | 679,2 | 707,2119 | 599,371 90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Ремонт водопроводных сетей с. Балтай Балтайского муниципального района |  | Всего | 367,00695 | 367,00695 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 367,00695 | 367,00695 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района, главы муниципальных образований (по согласованию) | Всего | 96,20248 | 43,888 | 52,31448 | 0 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 96,20248 | 43,888 | 52,31448 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 Поставка электрической энергии на объекты водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района; глава Балтайского муниципального образования (по согласованию), ПАО «Саратовэнерго» (группа по работе с потребителями Балтайского района Центрального межрегионального отделения) | Всего | 3101,32219 | 0 | 3101,32219 | 0 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 3101,32219 | 0 | 3101,32219 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 Приобретение, поставка, установка, монтаж и иные расходы, связанные с водоотведением | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района; глава Балтайского муниципального образования (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 574 785 |
|  |  | местный бюджет Балтайского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 574 785 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района                                                                             А.В.Паксютова